****

|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tú carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?    Al analizar la carta Gantt del proyecto, me puedo dar cuenta de que la mayor parte de las actividades se han realizado dentro de los tiempos definidos. Sin embargo, actualmente nos encontramos atrasados 1 semana. Esto se debe a que en la práctica nos vimos obligados a entregar una mayor cantidad de documentación que la que habíamos previsto inicialmente. Esto no ha dificultado el desarrollo de nuestra plan de trabajo, pero nos significa una presión constante al momento de tener que presentar nuestros avances en la instancia correspondiente. |

|  |
| --- |
| 2. ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? |
| Hasta el momento no se han presentado grandes dificultades que pongan en riesgo el desarrollo del proyecto. Las pequeñas dificultades que hemos atravesado, se encuentran relacionadas con pequeños atrasos en el calendario, instancias que hemos ido ajustando por medio de una mejor optimización del trabajo. Sin embargo, estimo que las principales dificultades pueden surgir ahora que estamos iniciando el desarrollo en sí de la aplicación. Para enfrentar este tipo de dificultades, tendremos tanto varios respaldos del código del proyecto, así como planes de contingencia que permitan que un error o retraso no termine siendo crítico para el desarrollo del proyecto. |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? |
| Considero que hasta el momento he efectuado un trabajo satisfactorio, pero no perfecto. Por ello es que en una escala del 1 al 10, me autoevaluaría con un 9. Lo que más podría destacar ha sido tanto mi habilidad creativa para proponer ideas, como el manejo que he demostrado en la gestión del equipo de trabajo. Lo que podría mejorar, consistiría en estar más atento a algunas indicaciones, junto con acelerar ciertas entregas en las que a veces me he demorado más de lo necesario. |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT: ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? |
| La principal inquietud que tengo esta relacionada con las circunstancias que van a rodear la presentación final del proyecto. Si bien mi experiencia a lo largo de estos años de carrera en Duoc UC ha sido en su mayor parte positiva, considero que uno de los puntos negativos es que algunos docentes poseen una evaluación muy subjetiva. Por ello es que mi principal preocupación consiste por un lado en saber quienes son los que evaluarán el proyecto y por otro lado: En tratar de hacer tanto una presentación como un proyecto que pueda dejar conforme a la mayor cantidad de evaluadores. A mi docente ya le he efectuado la pregunta correspondiente a la composición de la comisión evaluadora. A mis propios compañeros, me gustaría preguntarles “¿Cómo encuentran que he gestionado el grupo?”. |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT: ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? |
| Efectivamente estamos comenzando a redistribuir algunas actividades. Esto se debe a que el inicio de la fase de desarrollo de la App presenta nuevos desafíos, factor a lo que se suma la necesidad de cumplir con plazos estrechos. En esta línea, estamos subdiviendo el desarrollo en cuatro áreas: desarrollo de funcionalidades, diseño, base de datos y organización/supervisión. Si bien no se trata de "nuevas" actividades en sí, lo que se ha efectuado es una subdivisión mayor de actividades previamente planificadas. |

|  |
| --- |
| 6. APT Grupal: ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? |
| En términos generales, considero que el trabajo en grupo ha funcionado bastante bien. Siento que un aspecto particularmente positivo ha sido la facilidad con que cada miembro se ha interesado por aportar sus habilidades/talentos naturales al desarrollo del proyecto. Otro elemento positivo ha sido la ausencia de conflictos y/o discusiones innecesarias. El aspecto que más podríamos mejorar, consistiría en estar un poco más atentos a las indicaciones y plazos entregados por el docente de la asignatura de Capstone. |